EventCrew

Start — Definitieve Actielijst

Architectuur + Technologie + Stap-voor-stap naar eerste werkende code

| Versie 1.0 — Definitief | Datum Maart 2026 | Status Klaar om te starten |
| --- | --- | --- |

1 — Definitieve Architectuur

Dit is de volledige, vastgestelde architectuur van EventCrew. Alle beslissingen hierin zijn definitief — verwerk ze in CLAUDE.md en .cursorrules zodat Claude Code dit altijd als context heeft.

1.1 Systeemoverzicht

| apps/admin/ Super Admin SPA |  | apps/app/ Organizer SPA |  | apps/portal/ Portal SPA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vuexy + Vue 3 + TypeScript ¦ Pinia + TanStack Query ¦ Axios → CORS → Sanctum Token Alle drie apps zijn Vue 3 SPA's — Vuexy template — communiceren uitsluitend via REST API

api/ — Laravel 12 REST API (ENIGE backend — geen Blade views) PHP 8.2 ¦ Sanctum ¦ Spatie Permission ¦ MySQL 8 ¦ Redis ¦ Queue Workers

1.2 Laravel vs Vue — de harde scheiding

| GOUDEN REGEL | Laravel doet NIKS met HTML of UI. Geen Blade views, geen Mix, geen Inertia. Laravel is uitsluitend een JSON REST API. Elke response is application/json. Vue doet ALLES met de gebruikersinterface. De drie SPA's communiceren via HTTPS met de API. |
| --- | --- |

| App / Laag | Technology | Gebruik & verantwoordelijkheid |
| --- | --- | --- |
| api/ | Laravel 12 + Sanctum | REST API, authenticatie, business logic, database, queue workers, e-mail, PDF-generatie. Geen enkele HTML pagina. |
| apps/admin/ | Vue 3 + Vuexy (vol) | Super Admin SPA: organisations beheren, billing, platform-gebruikers. Klein en eenvoudig. |
| apps/app/ | Vue 3 + Vuexy (vol) | Organizer SPA: de hoofdapp. Events, shifts, persons, artists, briefings, Mission Control. 90% van je werk. |
| apps/portal/ | Vue 3 + Vuexy (gestript) | Portal SPA: twee toegangsmodi. Login voor vrijwilligers/crew. Token voor artiesten/leveranciers/pers. |

1.3 Vuexy — waar en hoe

| App / Laag | Technology | Gebruik & verantwoordelijkheid |
| --- | --- | --- |
| apps/admin/ | Vuexy volledig | Admin template ongewijzigd: sidebar, dark mode, customizer. Weinig aanpassingen nodig. |
| apps/app/ | Vuexy volledig | Sidebar nav aanpassen voor EventCrew-structuur. Customizer/demo-componenten verwijderen. Full Vuetify component gebruik. |
| apps/portal/ | Vuexy gestript | Geen sidebar nav, geen customizer, geen dark mode toggle. Wel: Vuetify componenten, Vuexy SCSS variabelen, Vuexy fonts. Eigen layout: top-bar met event-logo + naam. Mobile-first. |

1.4 Portal: twee toegangsmodi

Eén portal app met twee modi — op basis van hoe de gebruiker binnenkomt:

| Gebruiker | Identiteit | Toegang | Waarom |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrijwilliger | Langdurig | Login | Festival-paspoort, reliability score, shift-historie accumuleren over jaren |
| Crew / Staff | Langdurig | Login | Kan ook organizer-rechten hebben; organisatie-medewerker |
| Artiest | Per event | Token | Eenmalige booking-relatie; advancing via gesignde URL |
| Tour manager | Per event | Token | Namens artiest; geen platform-account nodig |
| Leverancier | Per event | Token | Productieaanvraag is event-specifiek; token via production_requests.token |
| Pers / Media | Per event | Token | Accreditatie per event; geen terugkerende relatie |

Hoe de router dit afhandelt (apps/portal/)

// apps/portal/src/router/guards.ts

export const accessMode = computed(() => {

const token = route.query.token as string ¦ undefined

const isAuth = authStore.isAuthenticated

if (token) return 'token' // artiest, leverancier, pers → token-flow

if (isAuth) return 'login' // vrijwilliger, crew → login-flow

return 'unauthenticated' // → redirect naar /login

})

// Token-based: geen login nodig, token gevalideerd via API

// POST /api/v1/portal/token-auth { token: '...' } → person context terug

1.5 Hoe de API authorisatie werkt — backend

// api/routes/api.php

Route::prefix('v1')->group(function () {

// Publiek (login, token-auth)

Route::post('auth/login', [AuthController::class, 'login']);

Route::post('portal/token-auth', [PortalTokenController::class, 'auth']);

Route::post('portal/form-submit', [PublicFormController::class, 'submit']);

// Login-based (Sanctum)

Route::middleware('auth:sanctum')->group(function () {

Route::post('auth/logout', [AuthController::class, 'logout']);

Route::get('auth/me', [AuthController::class, 'me']);

// ... alle organizer + portal-login routes

});

// Token-based portal (eigen middleware)

Route::middleware('portal.token')->group(function () {

Route::get('portal/artist', [ArtistPortalController::class, 'index']);

Route::post('portal/advancing', [AdvancingController::class, 'submit']);

// ... alle token-portal routes

});

});

| LET OP — CORS | Laravel CORS config (config/cors.php) moet drie origins toestaan: admin.eventcrew.app ¦ app.eventcrew.app ¦ portal.eventcrew.app In development: http://localhost:5173 ¦ :5174 ¦ :5175 |
| --- | --- |

2 — Actielijst: Wat Je Nu Doet

Voer deze stappen uit in volgorde. Sla niets over — elke stap is input voor de volgende. Tijdsinschatting totaal: 2-4 uur. Daarna kun je de eerste Claude Code prompt sturen.

| 1 | Repository herstructureren apps/band/ hernoemen, demo-rommel verwijderen | NU |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Hernoem apps/band/ naar apps/portal/ |  |
|  | mv apps/band apps/portal # Update package.json naam in apps/portal/package.json: # "name": "eventcrew-portal" |  |
| ☐ | Verwijder Vuexy demo-bestanden uit apps/app/src/ |  |
| › | Te verwijderen uit apps/app/src/components/dialogs/: - AddAuthenticatorAppDialog.vue, AddPaymentMethodDialog.vue, CardAddEditDialog.vue - PricingPlanDialog.vue, ReferAndEarnDialog.vue, UserUpgradePlanDialog.vue |  |
| › | Te verwijderen uit apps/app/src/@core/components/: - BuyNow.vue — 'buy template' knop - TheCustomizer.vue — theme demo-customizer (niet nodig in productie) |  |
| › | Te verwijderen uit apps/app/src/pages/: - second-page.vue — demo pagina |  |
| › | Te verwijderen uit apps/app/public/: - mockServiceWorker.js — MSW service worker (alleen in dev nodig, niet committen) |  |

| 2 | API-laag opruimen in apps/app/ Één centrale axios instance — dubbele laag verwijderen | NU |
| --- | --- | --- |
| ! | apps/app/ heeft nu drie overlappende API-bestanden: src/lib/api-client.ts, src/utils/api.ts, en src/composables/useApi.ts. Dit moet worden één bestand. |  |
| ☐ | Bepaal: src/lib/axios.ts wordt de ENIGE axios instance |  |
|  | // apps/app/src/lib/axios.ts — de ENIGE axios instance import axios from 'axios' import { useAuthStore } from '@/stores/useAuthStore' const api = axios.create({ baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL + '/api/v1', withCredentials: true, headers: { 'Accept': 'application/json' }, }) // Request interceptor: voeg Bearer token toe api.interceptors.request.use(config => { const auth = useAuthStore() if (auth.token) config.headers.Authorization = `Bearer ${auth.token}` return config }) // Response interceptor: 401 → redirect naar login api.interceptors.response.use( res => res, err => { if (err.response?.status === 401) useAuthStore().logout() return Promise.reject(err) } ) export default api |  |
| ☐ | Verwijder daarna: src/lib/api-client.ts en src/utils/api.ts |  |
| ☐ | Hernoem src/composables/useApi.ts → src/composables/useApiHelpers.ts (algemene helpers) |  |
| ☐ | Doe hetzelfde voor apps/portal/ en apps/admin/ (zelfde patroon) |  |

| 3 | TanStack Query installeren Ontbreekt nog — vereist voor alle API state management | NU |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Installeer in alle drie apps (app/, admin/, portal/) |  |
|  | cd apps/app && pnpm add @tanstack/vue-query cd ../admin && pnpm add @tanstack/vue-query cd ../portal && pnpm add @tanstack/vue-query |  |
| ☐ | Registreer in main.ts van elke app |  |
|  | // apps/app/src/main.ts — voeg toe import { VueQueryPlugin } from '@tanstack/vue-query' app.use(VueQueryPlugin, { queryClientConfig: { defaultOptions: { queries: { staleTime: 1000 * 60 * 5, retry: 1 }, }, }, }) |  |
| ☐ | Installeer ook formuliervalidatie (alle apps) |  |
|  | pnpm add vee-validate zod @vee-validate/zod |  |

| 4 | Backend dependencies installeren Spatie packages zijn vereist voor fase 1 | NU |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Installeer Spatie packages in api/ |  |
|  | cd api composer require spatie/laravel-permission composer require spatie/laravel-activitylog composer require spatie/laravel-medialibrary composer require barryvdh/laravel-dompdf composer require endroid/qr-code # Publiceer configs php artisan vendor:publish --provider="Spatie\Permission\PermissionServiceProvider" php artisan vendor:publish --provider="Spatie\LaravelActivitylog\ActivitylogServiceProvider" # Voeg HasUlids toe als trait — Laravel native, geen extra package nodig # use Illuminate\Database\Eloquent\Concerns\HasUlids; |  |
| ☐ | Voeg PortalToken middleware toe (skeleton voor later) |  |
|  | php artisan make:middleware PortalTokenMiddleware # Registreer in bootstrap/app.php als 'portal.token' |  |
| ☐ | Update config/cors.php voor drie frontend origins |  |
|  | // config/cors.php 'allowed_origins' => [ env('FRONTEND_ADMIN_URL', 'http://localhost:5173'), env('FRONTEND_APP_URL', 'http://localhost:5174'), env('FRONTEND_PORTAL_URL','http://localhost:5175'), ], |  |

| 5 | Helper bestanden aanmaken CLAUDE.md, .cursorrules, docs/ — dit is het belangrijkste wat je doet | NU |
| --- | --- | --- |
| ! | Dit zijn de vier bestanden die Claude Code altijd laadt als context. Een uur hieraan besteden bespaart honderden uren aan correcties. Gebruik de volledige inhoud uit Dev Guide sectie 3. |  |
| ☐ | Maak aan in de root van je project: |  |
|  | # Root van het project (naast api/ en apps/) touch CLAUDE.md # Dev Guide sectie 3.1 — volledig invullen touch .cursorrules # Dev Guide sectie 3.2 — volledig invullen mkdir -p docs touch docs/SCHEMA.md # Schema uit Design Document v1.3 sectie 3.5 touch docs/API.md # API contract — begin met auth + organisations + events |  |
| ☐ | Voeg toe aan CLAUDE.md (update ten opzichte van Dev Guide v1.0): |  |
| › | Portal architectuur: één app, twee toegangsmodi - Login-based (auth:sanctum): vrijwilligers, crew — persons met user_id - Token-based (portal.token middleware): artiesten, leveranciers, pers — persons zonder user_id |  |
| › | apps/ mapping: admin/ = Super Admin, app/ = Organizer, portal/ = Externe gebruikers |  |
| › | CORS: drie origins configureren in zowel Laravel als Vite dev server |  |

| 6 | Vite dev ports configureren Elk frontend-app een eigen port zodat CORS werkt | NU |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Pas vite.config.ts aan in elke app |  |
|  | // apps/admin/vite.config.ts → port: 5173 // apps/app/vite.config.ts → port: 5174 // apps/portal/vite.config.ts → port: 5175 server: { port: 5174, // aanpassen per app proxy: { // optioneel: proxy API calls in dev '/api': { target: 'http://localhost:8000', changeOrigin: true, } } } |  |
| ☐ | Voeg .env.local toe aan elke app |  |
|  | # apps/app/.env.local VITE_API_URL=http://localhost:8000 VITE_APP_NAME=EventCrew # apps/portal/.env.local VITE_API_URL=http://localhost:8000 VITE_APP_NAME=EventCrew Portal |  |

| 7 | Eerste Claude Code prompt sturen Je bent klaar om de eerste module te laten genereren | NU |
| --- | --- | --- |
| ! | Na stappen 1-6 ben je klaar. Onderstaande prompt kun je letterlijk in Claude Code plakken. |  |
| ☐ | Start Claude Code vanuit je project root |  |
|  | cd /pad/naar/eventcrew claude |  |
| ☐ | Plak deze prompt als eerste bericht: |  |
|  | Lees eerst volledig /CLAUDE.md en /docs/SCHEMA.md. Bouw daarna Fase 1 — Foundation — in deze volgorde: 1. Migrations in api/database/migrations/: - update users tabel (voeg timezone, locale, deleted_at toe) - organisations (ULID, name, slug, billing_status, settings JSON, deleted_at) - organisation_user pivot (int PK, user_id, organisation_id, role) - user_invitations (ULID, email, invited_by, organisation_id, event_id nullable, token ULID unique, status enum, expires_at) - events (ULID, organisation_id, name, slug, start_date, end_date, timezone, status enum, deleted_at) - event_user_roles pivot 2. Models: User (update), Organisation, UserInvitation, Event - HasUlids op alle business modellen - SoftDeletes op Organisation, Event - OrganisationScope global scope op Event - Alle relaties (hasMany, belongsToMany) 3. Spatie Permission setup: - RoleSeeder: super_admin, org_admin, org_member, event_manager, staff_coordinator, volunteer_coordinator 4. Auth: LoginController, LogoutController, MeController - Sanctum token-based (geen session) - MeController geeft user + organisations + active event roles terug 5. Organisations: OrganisationController (index/show/store/update) - OrganisationPolicy - OrganisationRequest (store + update) - OrganisationResource 6. Events: EventController (index/show/store/update) genest onder organisations - EventPolicy - EventRequest - EventResource 7. Feature tests voor alles bovenstaande: - Happy path (200/201) - Unauthenticated (401) - Wrong organisation (403) Draai na elke stap: php artisan test Los fouten op voor je verdergaat. Stop na stap 7 en rapporteer wat er gebouwd is en of alle tests groen zijn. |  |

3 — Daarna: Frontend Fase 1 + Fase 2 Planning

| 8 | Frontend Fase 1 — Auth + Shell Na groene backend tests | DAARNA |
| --- | --- | --- |
| › | Auth flow bouwen in apps/app/ - stores/useAuthStore.ts — token opslaan, isAuthenticated, me() laden - pages/login.vue — Vuexy login layout gebruiken (al aanwezig als basis) - router guard — redirect naar login als niet authenticated |  |
| › | Navigatiestructuur EventCrew invullen - src/navigation/vertical/index.ts — verwijder Vuexy demo-items, voeg EventCrew items toe - Events → Sections → Shifts, Persons, Artists, Briefings, Rapportage |  |
| › | CASL permissions setup - src/plugins/casl.ts koppelen aan Spatie roles vanuit auth/me response - useAbility() gebruiken voor conditionele UI-elementen (aanpassen-knop tonen/verbergen) |  |

| 9 | Fase 2 — Core module volgorde Na werkende auth en shell | DAARNA |
| --- | --- | --- |
| › | Bouw in deze volgorde — altijd eerst backend, dan frontend: |  |
| › | 1. Crowd Types + Persons + Crowd Lists (basis guest management) |  |
| › | 2. Festival Sections + Time Slots + Shifts (het hart van het platform) |  |
| › | 3. Shift Assignments — claim workflow met approval flow |  |
| › | 4. Vrijwilligers registratie (public form → portal login flow) |  |
| › | 5. Accreditatie engine + Access Zones |  |
| › | 6. Basis briefings (template + send + track) |  |
| ! | Elke module: gebruik de module-prompt uit Dev Guide sectie 5.2. Altijd: migrations → model → factory → policy → resource → controller → test → composable → pagina. |  |

| 10 | Portal app inrichten Na werkende apps/app/ basis | DAARNA |
| --- | --- | --- |
| › | apps/portal/ strippen tot portal-layout - Verwijder: sidebar nav, customizer, dark mode toggle, demo-dialogen - Maak: PortalLayout.vue — top-bar met event-logo, naam, hamburger menu - Maak: twee router guards — loginGuard en tokenGuard |  |
| › | Login-flow (vrijwilligers/crew): zelfde /api/v1/auth/login endpoint als app/ |  |
| › | Token-flow (artiesten/leveranciers): POST /api/v1/portal/token-auth |  |
| › | Routing op basis van accessMode computed + person.crowd_type |  |

4 — Checklist: Ben Je Klaar om te Starten?

| # | Actie | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | apps/band/ hernoemd naar apps/portal/ | ☐ Klaar |
| 2 | Demo-rommel verwijderd uit apps/app/ | ☐ Klaar |
| 3 | Dubbele API-laag opgeruimd → één src/lib/axios.ts per app | ☐ Klaar |
| 4 | TanStack Query geïnstalleerd in alle drie apps + geregistreerd in main.ts | ☐ Klaar |
| 5 | VeeValidate + Zod geïnstalleerd in alle drie apps | ☐ Klaar |
| 6 | Spatie packages geïnstalleerd in api/ + configs gepubliceerd | ☐ Klaar |
| 7 | PortalTokenMiddleware skeleton aangemaakt | ☐ Klaar |
| 8 | config/cors.php: drie frontend origins geconfigureerd | ☐ Klaar |
| 9 | Vite dev ports: admin=5173, app=5174, portal=5175 | ☐ Klaar |
| 10 | .env.local aangemaakt per app met VITE_API_URL | ☐ Klaar |
| 11 | CLAUDE.md aangemaakt en volledig ingevuld (Dev Guide sectie 3.1 + portal architectuur) | ☐ Klaar |
| 12 | .cursorrules aangemaakt (Dev Guide sectie 3.2) | ☐ Klaar |
| 13 | docs/SCHEMA.md aangemaakt (schema uit Design Document v1.3 sectie 3.5) | ☐ Klaar |
| 14 | docs/API.md aangemaakt met initiële route-lijst | ☐ Klaar |
| 15 | claude (Claude Code) gestart en Fase 1 prompt ingevoerd | ☐ Klaar |
| 16 | php artisan test — alle tests groen ✓ | ☐ Klaar |

EventCrew Start Guide v1.0 — Maart 2026  |  Architectuur + Actielijst